Сельское поселение Лемпино

Нефтеюганский район

# Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕМПИНО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2018                                                                                                                           № 174

с. Лемпино

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения

Лемпино от 26.02.2018 №16 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы сельского поселения Лемпино

на период 2018-2022 годы»

На основании решений Совета депутатов сельского поселения Лемпино от 06.12.2018 №33 «Об утверждении бюджета муниципального образования сельского поселения Лемпино на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы», от 06.12.2018 №34 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Лемпино от 14.12.2017 №272 «Об утверждении бюджета муниципального образования сельское поселение Лемпино на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы» (в ред. от 15.03.2018 №288, от 17.07.2018 №318), в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Лемпино от 30.10.2017 №99 «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельского поселения Лемпино»               п о с т а н о в л я е т:

- Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Лемпино от  26.02.2018 №16 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы сельского поселения Лемпино на период 2018-2022 годы»:

Приложение к постановлению изложить в следующе редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в муниципальном средстве массовой информации органов местного самоуправления – бюллетене «Лемпинский вестник».

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично.

Глава сельского поселения					            Н.Н. Фоменкина

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Лемпино

от 26.12.2018 № 174

- ПАСПОРТ

муниципальной программы сельского поселения Лемпино

| Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы сельского поселения Лемпино на период 2018- 2022 годы» |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)* |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Лемпино» |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности транспортных услуг для населения сельского поселения Лемпино |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом - Организация модернизации транспортной системы поселения путем строительства и повышения технического уровня, автомобильных дорог - Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог общего пользования, являющихся подъездами к сельским населенным пунктам |
| Подпрограммы | - - |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, к площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, км / кв.м 2. Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог поселения - 100 % 3. Обеспечение постоянного круглогодичного выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования - 365 дней. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2022 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет – 7495,58 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 2286,28 тыс. рублей: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - бюджет автономного округа – 827,92 тыс. рублей; - бюджет района - 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 1458,36 тыс. рублей. - иные источники - 0,00 тыс. рублей. в 2019 году – 2393,91 тыс. рублей: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - бюджет автономного округа – 1369,27 тыс. рублей; - бюджет района - 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 1024,64 тыс. рублей. - иные источники - 0,00 тыс. рублей. в 2020 году – 1766,69 тыс. рублей: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - бюджет автономного округа – 781,19 тыс. рублей; - бюджет района - 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 985,50 тыс. рублей; - иные источники - 0,00 тыс. рублей. в 2021 году – 898,70 тыс. рублей: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - бюджет автономного округа – 0,00 тыс. рублей; - бюджет района - 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 898,70 тыс. рублей; - иные источники – 150,00 тыс. рублей. в 2022 году – 150,00 тыс. рублей: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - бюджет автономного округа – 0,00 тыс. рублей; - бюджет района - 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 0,00 тыс. рублей; - иные источники – 150,00 тыс. рублей. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы 
социально-экономического развития муниципального образования

сельского поселения Лемпино

Основным направлением деятельности государства в транспортном комплексе является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в качественной и безопасной транспортной инфраструктуре с высокими потребительскими свойствами. А недостаточный ее уровень является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития сельского поселения и района в целом.

Основаниями для разработки Программы являются:

- бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию о бюджетной политике;

-Устав муниципального образования сельское поселение Лемпино;

- постановление администрации сельского поселения Лемпино от 30.10.2017 №99 «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельского поселения Лемпино»,

- постановление администрации сельского поселения Лемпино от 08.11.2017 №104  года «Об основных направлениях налоговой и бюджетной политики муниципального образования сельское поселение Лемпино на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Протяженность автомобильных дорог общего пользования  на 1 января 2018 года составляет 5,1 км, из них с асфальтобетонным покрытием – 2,4 км, с дорожно-плитовым покрытием – 1,3 км, с щебеночным покрытием – 0,9 км, грунтовые дороги – 0,5 км.

По состоянию на 1 января 2018 года 37,5 % автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов, эксплуатируются более 10 лет.. При нормативных межремонтных сроках на капитальный ремонт 8 лет и 4 года на ремонт сложилась ситуация, когда автомобильные дороги общего пользования, предназначенные для решения местных вопросов, имеют недостаточные транспортно-эксплуатационные характеристики.

Несвоевременное выполнение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог приводят к необходимости увеличения затрат на приведение дорог в нормативное состояние. Практика в ХМАО-Югре показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 3 года ведет к значительному росту дополнительных затрат на капитальный ремонт.

Отмеченное делает актуальным приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, предназначенных для решения  местных вопросов  общего пользования в соответствие с требованиями норм и технических регламентов. Сложные природные и климатические условия требуют более высоких затрат на ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного  значения.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

Целью Программы является - развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности транспортных услуг для населения сельского поселения Лемпино.

Для достижения цели настоящей Программы предлагается решить следующие задачи:

- обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом;

- организация модернизации транспортной системы поселения путем строительства и повышения технического уровня, автомобильных дорог;

- обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог общего пользования, являющихся подъездами к сельским населенным пунктам.

Целевые показатели муниципальной программы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, к площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, км / кв.м

Расчет показателя производится по формуле:

Д прив. в норм.сост. = L прив. в норм.сост./ S,

где:

Д - прив. в норм.сост. – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, к площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, км / кв.м;

L - прив. в норм.сост. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, км;

S  - площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на 31 декабря текущего года, кв. м.

2. Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог поселения - 100 %

Расчет показателя производится по формуле:

П= (L отв.норм.тр./ L )*100, где:

П - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;

L отв.норм.тр. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км;

L  - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на 31 декабря текущего года, км.

3. Обеспечение постоянного круглогодичного выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования - 365 дней

Расчет показателя:

Т время=Т дн. году-Тд

Т-кол-во дней в году, сут.

Тд - кол-во дней в году отсутствия доступа к муниципальным дорогам, сут. (фиксируется актами комиссии по безопасности дорожного движения).

- Раздел 3. Характеристика программных мероприятий

Достижение поставленной цели программы предусмотрено посредством 
реализации следующих мероприятий: ремонт, содержание и капитальный ремонт автодорог общего пользования.

Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог и мостов предусматривают:

- диагностическое обследование автомобильных дорог;

- ремонт земляного полотна;

- ремонт дорожной одежды;

- ремонт элементов обустройства автомобильных дорог.

5) проектно-изыскательские работы;

6) экспертизу проектно-сметной документации;

7) капитальный ремонт, включающий такие работы как усиление существующей дорожной одежды, укрепление обочин, устройство водопропускных труб, земляные работы, работы по обустройству дороги.

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения, объектов регулирования дорожного движения, элементов обустройства автомобильных дорог:

- очистку проезжей части дорог;

- очистку обочин;

- скашивание травы на обочинах;

- очистку дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, отверстий труб;

- замену при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог 
и искусственных сооружений.

- Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы

Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация сельского поселения Лемпино.

Основной исполнитель муниципальной программы:

- организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

- размещает изменения в муниципальную программу на официальном сайте администрации сельского поселения Лемпино;

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий;

- проводит оценку эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы;

- осуществляет подготовку отчета и представляет его в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Нефтеюганского района в установленные сроки;

- организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет информацию о ходе реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, на основе муниципальных контрактов на оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых целевых показателей её реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения.

В процессе реализации программы может проявиться ряд внешних обстоятельств и рисков, которые могут влиять на результаты реализации программы:

- риск стихийных бедствий (возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, наводнениями, засухой);

- макроэкономические риски, которые связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом, непрогнозируемые инфляционные процессы, удорожание стоимости товаров (услуг), что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по модернизации имущественного комплекса;

- риск финансового обеспечения, который связан с недофинансированием программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджетов всех уровней (в том числе и по иным источникам);

- риск недобросовестности застройщиков, подрядчиков и поставщиков товаров (работ, услуг);

- правовые риски, которые связаны с изменениями законодательства.

- в процессе реализации программы возможно отклонение в достижение результатов из-за несоответствия отдельных мероприятий программы их ожидаемой эффективности.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:

- проведение мониторинга выполнения программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и программу.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа, средств бюджета поселения.

В соответствии с  соглашением о передаче осуществления части полномочий Администрации сельского поселения Лемпино по решению вопроса местного значения Администрации Нефтеюганского района дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая содержание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов вселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в части: капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения предается Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района (МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»).

При реализации муниципальной программы используются бережливые технологии в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности на потенциально коррупционноемких направлениях деятельности.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной целевой программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, к площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, км / кв.м | 3,7 | 4,06 | 4,26 | 4,55 | 4,72 | 5,10 | 5,10 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог поселения к 2022 году до 100% | 72,5 | 78,40 | 83,53 | 89,22 | 92,55 | 100 | 100 |
| 3. | Обеспечение постоянного круглогодичного выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования - 365 дней | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |

Таблица  2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Всего | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог | Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Лемпино» | всего | 6679,31 | 2070,01 | 2243,91 | 1616,69 | 748,70 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2978,38 | 827,92 | 1369,27 | 781,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 3700,93 | 1242,09 | 874,64 | 835,50 | 748,70 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения | Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Лемпино» | всего | 816,27 | 216,27 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 666,27 | 216,27 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
|  | Всего по муниципальной программе |  | всего | 7495,58 | 2286,28 | 2393,91 | 1766,69 | 898,70 | 150,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2978,38 | 827,92 | 1369,27 | 781,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 4367,20 | 1458,36 | 1024,64 | 985,50 | 898,70 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие расходы |  | всего | 7495,58 | 2286,28 | 2393,91 | 1766,69 | 898,70 | 150,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2978,38 | 827,92 | 1369,27 | 781,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 4367,20 | 1458,36 | 1024,64 | 985,50 | 898,70 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Лемпино» |  | всего | 7495,58 | 2286,28 | 2393,91 | 1766,69 | 898,70 | 150,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2978,38 | 827,92 | 1369,27 | 781,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 4367,20 | 1458,36 | 1024,64 | 985,50 | 898,70 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
|  | Соисполнитель |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |