Сельское поселение Лемпино

Нефтеюганский район

# Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕМПИНО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2010	                                                                                                              № 51

с. Лемпино

Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог

сельского поселения Лемпино»  на 2011 -2015 годы»

- В целях исполнения полномочий сельского поселения Лемпино по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст.179.3 БК Российской Федерации, рассмотрев представленную муниципальным учреждением «Администрация сельского поселения Лемпино» целевую программу развития и совершенствования автомобильных дорог сельского поселения Лемпино на 2011-2015 годы, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие и совершенствование автомобильных дорог сельского поселения Лемпино» на 2011 -2015 годы (далее Программа) согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликования в муниципальном средстве массовой информации органов местного самоуправления – бюллетене «Лемпинский вестник».

- Контроль за выполнением постановления осуществляю лично.

Глава сельского поселения					Н.Н. Фоменкина

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Лемпино

от  09.12.2010 № 51

Долгосрочная целевая программа

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог

сельского поселения Лемпино»  на 2011 -2015 годы

П А С П О Р Т   П Р О Г Р А М М Ы

| Наименование программы | Развитие и совершенствование автомобильных дорог сельского поселения Лемпино» на 2011 -2015 годы |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Лемпино |
| Основные разработчики программы | Администрация сельского поселения Лемпино |
| Исполнитель программы | Администрация сельского поселения Лемпино |
| Правовое обоснование программы | - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» - Положение о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения Лемпино (утв. решением Совета депутатов сельского поселения Лемпино от 05.12.2008 №17) - Ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
| Цели и задачи программы | Целью программы является развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов, а также обеспечение сохранности автомобильных дорог Лемпино. Задачами программы являются: 1) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2) улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности движения по ним транспортных средств; 3) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения |

| Срок реализации программы | 2011 – 2015 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных мероприятий | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Лемпино, всего 5,1327 км |  |  |
| Объемы и источники финансирования | Ремонт дорог | местный бюджет – 545 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2011г. – 109 тыс.руб. 2012г. – 109 тыс.руб. 2013г. – 109 тыс.руб. 2014г. – 109 тыс.руб. 2015г. – 109 тыс.руб. | бюджет автономного округа (софинансирование)– 10352,05 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2011г. – 2070,41 тыс.руб. 2012г. – 2070,41 тыс.руб. 2013г. – 2070,41 тыс.руб. 2014г. – 2070,41 тыс.руб. 2015г. – 2070,41 тыс.руб. |
|  | Ежегодные объемы финансировании Программы за счет средств бюджета муниципального образования определяются в соответствии с решением Совета депутатов «Об утверждении бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период». |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Основным результатом реализации программы является улучшение условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Лемпино, выполнение бюджетом поселения обязательств по содержанию объектов дорожного хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории поселка Лемпино. |  |  |

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА

По содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения на период 2011-2015 гг.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Протяженность автомобильных дорог общего пользования  на 1 января 2010 года составляет 5,1327 км, из них с асфальтобетонным покрытием – 0,7324 км, с дорожно-плитовым покрытием – 1,5622 км, с щебеночным покрытием – 1,3889 км, грунтовые дороги – 1,4492 км.

По состоянию на 1 января 2010 года 100 % автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов, эксплуатируются более 18 лет. При нормативных межремонтных сроках на капитальный ремонт 12 лет и 6 лет на ремонт сложилась ситуация, когда вся протяженность автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов, имеет недостаточные транспортно-эксплуатационные характеристики.

Несвоевременное выполнение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог приводят к необходимости увеличения затрат на приведение дорог в нормативное состояние. Практика в ХМАО-Югре показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 3 года ведет к значительному росту дополнительных затрат на капитальный ремонт.

Отмеченное делает актуальным приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, предназначенных для решения  местных вопросов  общего пользования в соответствие с требованиями норм и технических регламентов. Сложные природные и климатические условия требуют более высоких затрат на ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного  значения.

2. Цели и задачи Программы

1. Целью Программы является развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Лемпино, выполнение администрацией поселения обязательств по содержанию объектов социальной сферы и муниципального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории поселения Лемпино.

2. Цель достигается за счет решения следующих задач Программы:

1) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2) улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности движения по ним транспортных средств;

3) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения.

3. Основные мероприятия программы

Основными мероприятиями программы являются (приложение  к Программе):

1. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Лемпино предусматривают:

1) диагностическое обследование автомобильных дорог,

2) ремонт земляного полотна,

3) ремонт дорожной одежды,

4) ремонт элементов обустройства автомобильных дорог.

2. Мероприятия по содержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Лемпино предусматривают:

1) очистку проезжей части дороги,

2) очистку обочин,

3) скашивание травы на обочинах,

4) очистку дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков,

5) замену, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог.

4. Механизм реализации Программы

1. Администрация сельского поселения Лемпино, являющаяся заказчиком и исполнителем программы несет ответственность за ходом реализации программы, конечные результаты, целевое и эффективное расходование денежных средств.

2. Финансирование затрат, связанных с исполнением Программы, осуществляется в пределах  лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы в бюджете муниципального образования сельское поселение Лемпино, субсидий из окружного бюджета.

- Средства бюджета используются администрацией сельского поселения Лемпино для оплаты работ ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в  рамках Программы в соответствии с заключенными на основании результата проведенных муниципальных закупок (торгов) договорами с подрядными организациями.

4. Конкретизацию мероприятий Программы на 2011-2015 годы предполагается осуществлять ежегодно, начиная с 2011 года, путем внесения изменений в данную Программу.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

1. Финансирование Программы осуществляется из средств:

  - местного бюджета;

  - фонда софинансирования расходов, предусмотренного в бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

2. Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом поселения Лемпино на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

3. Общий объем финансирования программы составляет 10897,05 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета сельского поселения Лемпино 545 тысяч рублей, за счет средств окружного бюджета 10352,05 тысяч рублей. Средства, полученные из фонда софинансирования расходов в виде субсидий, используются в порядке, установленном постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.05.2008 № 100-п «О порядке предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» (с изменениями от 12.06.2010 № 137-п).

| Годы реализации | Общий объем финансирования, тысяч рублей | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства местного бюджета | Средства окружного бюджета |
| 2011 | 2 179,41 | 109 | 2 070,41 |
| 2012 | 2 179,41 | 109 | 2 070,41 |
| 2013 | 2 179,41 | 109 | 2 070,41 |
| 2014 | 2 179,41 | 109 | 2 070,41 |
| 2015 | 2 179,41 | 109 | 2 070,41 |
| Итого | 10 897,05 | 545 | 10352,05 |

4. При условии увеличения объемов финансирования, средства направляются на объекты, ввод которых запланирован в текущем году.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

1. Основным результатом реализации программы является улучшение условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Лемпино, выполнение администрацией поселения обязательств по содержанию объектов дорожного хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории поселка Лемпино,  улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности движения транспортных средств поселка Лемпино.

2.  Площадь поверхности автомобильных дорог, приведенных за 5 лет реализации программы в состояние, соответствующее нормативным требованиям составит 9 080,85 кв.м, в т.ч.

в 2011 году – 1 816,17 кв.м;

в 2012 году – 1 816,2 кв.м;

в 2013 году – 1 816,17 кв.м;

в 2014 году – 1 816,17 кв.м

в 2015 году – 1 816,17 кв.м.

Приложение                                                              к Программе Развитие и совершенствование автомобильных дорог сельского поселения Лемпино  на 2011 -2015 годы

Основные мероприятия долгосрочной целевой программы

| № | Мероприятия программы | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Лемпино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных материалов, устройство асфальтобетонного покрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Автомобильная дорога улица Дорожная, протяженностью 1,0794 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем работ: протяженность 0,347 км общая площадь 1422,70 м2 | 2012 | 1707,24 | 0 | 1707,24 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Лемпино |
|  |  |  | 1598,24 | 0 | 1598,24 | 0 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |
| 1.2 | Автомобильная дорога улица Южная , протяженностью 0,1397 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем работ: протяженность 0,96 км общая площадь 393,5 м2 | 2012 | 472,2 | 0 | 472,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Лемпино |
|  |  |  | 472,2 | 0 | 472,2 | 0 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |
| 1.3 | Автомобильная дорога улица Южная, протяженностью 0,1397 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем работ: протяженность 0,437км общая площадь 179,2 м2 | 2013 | 215,04 | 0 | 0 | 215,04 | 0 | 0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 109 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Лемпино |
|  |  |  | 106,04 | 0 | 0 | 106,04 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |
| 1.4 | Автомобильная дорога улица Солнечная, протяженностью 0,2537 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем работ: протяженность 0,2537км общая площадь 1040,17 м2 | 2013 | 1248,204 | 0 | 0 | 1248,204 | 0 |  |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Лемпино |
|  |  |  | 1248,204 | 0 | 0 | 1248,204 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |
| 1.5 | Автомобильная дорога улица Кедровая, протяженностью 0,3597 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем работ: Протяженность 0,1455км общая площадь 596,8 м2 | 2013 | 716,16 | 0 | 0 | 716,16 | 0 | 0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Лемпино |
|  |  |  | 716,16 | 0 | 0 | 716,16 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |
| 1.6 | Автомобильная дорога улица Кедровая, протяженностью 0,3597 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем работ: протяженность 0,3027км общая площадь 1816,17 м2 | 2014 | 2179,41 | 0 | 0 | 0 | 2179,41 | 0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | Бюджет сельского поселения Лемпино |
|  |  |  | 2070,41 | 0 | 0 | 0 | 2070,41 | 0 | Бюджет автономного округа |
| 1.7 | Автомобильная дорога улица Кедровая, протяженностью 0,3597 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем работ: протяженность 0,1518км общая площадь 9108 м2 | 2014 | 109,3 | 0 | 0 | 0 | 109,3 | 0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | Бюджет сельского поселения Лемпино |
|  |  |  | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | Бюджет автономного округа |
| 1.8 | Автомобильная дорога улица Северная, протяженностью 0,200 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем работ: протяженность 0,200км общая площадь 1200 м2 | 2014 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Лемпино |
|  |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | Бюджет автономного округа |
| 1.9 | Автомобильная дорога улица Лесная, протяженностью 0,280 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем работ: протяженность 0,87 км общая площадь 52 м2 | 2014 | 630,11 | 0 | 0 | 0 | 630,11 |  |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Лемпино |
|  |  |  | 630,11 | 0 | 0 | 0 | 630,11 | 0 | Бюджет автономного округа |
| 1.10 | Автомобильная дорога улица Лесная, протяженностью 0,280 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем работ: протяженность 0,228км общая площадь 1368 м2 | 2015 | 1641,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641,6 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | Бюджет сельского поселения Лемпино |
|  |  |  | 1532,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532,6 | Бюджет автономного округа |
| 1.11 | Автомобильная дорога улица Береговая, протяженностью 0,280 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем работ: протяженность 0,45 км общая площадь 270 м2 | 2015 | 537,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537,81 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Лемпино |
|  |  |  | 537,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537,81 | Бюджет автономного округа |
|  | ИТОГО по I |  | 0 | 2179,41 | 2179,41 | 2179,41 | 2179,41 | 2179,41 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 0 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |  |
|  | за счет средств окружного бюджета |  | 0 | 2070,41 | 2070,41 | 2070,41 | 2070,41 | 2070,41 |  |
| II. Ликвидация неровностей путем укладки нового слоя асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Автомобильная дорога улица Дорожная, протяженностью 1,0794 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем работ: протяженностью 0,300 км площадью 1816,17 м2 | 2011 | 2179,41 | 2179,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Лемпино |
|  |  |  | 2070,41 | 2070,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |
|  | ИТОГО по II |  | 2179,41 | 2179,41 |  |  |  |  |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | за счет средств окружного бюджета |  | 2070,41 | 2070,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ВСЕГО |  | 2179,41 | 2179,41 | 2179,41 | 2179,41 | 2179,41 | 2179,41 |  |
|  | Из них |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |  |
|  | за счет средств окружного бюджета |  | 2070,41 | 2070,41 | 2070,41 | 2070,41 | 2070,41 | 2070,41 |  |